# 📋 Статус проекта: Клавиатурный Тренажер SaaS

## ✅ Что уже ГОТОВО (MVP v1.0)

### 🏗️ Архитектура и структура

- [x] index.html - корневая HTML страница с полным интерфейсом

- [x] Правильная файловая структура по папкам

- [x] Техническое задание - полное ТЗ на 50+ страниц

### 🎨 CSS стили (100%)

- [x] assets/css/main.css - основные стили, адаптивность

- [x] assets/css/keyboard.css - виртуальная клавиатура с цветовой маркировкой

- [x] assets/css/components.css - UI компоненты, модальные окна, уведомления

- [x] Цветовая система пальцев - 6 цветов для обучения

- [x] Адаптивный дизайн - поддержка мобильных устройств

### ⚙️ JavaScript логика (80%)

- [x] config/settings.js - конфигурация приложения, все настройки

- [x] assets/js/utils.js - утилиты (DOM, время, хранилище, анимации)

- [x] assets/js/main.js - основная логика тренажера (ООП подход)

### 🎯 Функционал MVP

- [x] Виртуальная клавиатура с цветовой маркировкой

- [x] 6 уровней сложности (от мизинца до большого пальца)

- [x] Система текстов - разные тексты для каждого уровня

- [x] Прогресс-бар и счетчики прогресса

- [x] Базовая статистика - время, WPM, точность, ошибки

- [x] Интерфейс как в ТЗ - верхняя панель, боковая панель, редактор, клавиатура

## ❌ Что нужно ДОДЕЛАТЬ (MVP v1.0)

### 🔧 Критические файлы (нужны для работы)

- [ ] assets/js/keyboard.js - логика управления виртуальной клавиатурой

- [ ] assets/js/stats.js - модуль статистики и рейтинга

### 📁 Файлы данных

- [ ] data/texts/ru.json - русские тексты для тренировок

- [ ] data/texts/en.json - английские тексты (для будущего)

- [ ] data/quotes.json - цитаты для верхней панели

- [ ] data/i18n/ru.json - русская локализация

- [ ] data/i18n/en.json - английская локализация

### 🖼️ Ресурсы

- [ ] assets/images/favicon.ico - иконка сайта

- [ ] assets/images/logo.png - логотип

- [ ] assets/fonts/ - веб-шрифты (если нужны)

### 📚 Документация

- [ ] README.md - инструкция по установке и запуску

- [ ] docs/INSTALLATION.md - детальная установка

- [ ] docs/API.md - документация для разработчиков

### 🧪 Тестирование и исправления

- [ ] Интеграция всех модулей - связать main.js, keyboard.js, stats.js

- [ ] Тестирование функций - проверить все возможности

- [ ] Исправление багов - найти и устранить ошибки

- [ ] Оптимизация производительности - ускорить работу

## 📦 ПРИОРИТЕТНЫЙ список (что делать сначала)

### 🚨 ВЫСОКИЙ приоритет (нужно СЕЙЧАС)

- assets/js/keyboard.js - без этого файла клавиатура не работает

- assets/js/stats.js - без этого нет статистики и рейтинга

- data/quotes.json - цитаты для верхней панели

- data/texts/ru.json - тексты для тренировок

### ⚡ СРЕДНИЙ приоритет (можно отложить)

- README.md - инструкция по запуску

- assets/images/favicon.ico - иконка сайта

- Тестирование интеграции - проверить связи между файлами

### 🔮 НИЗКИЙ приоритет (для v2.0)

- data/texts/en.json - английские тексты

- data/i18n/ - мультиязычность

- assets/fonts/ - кастомные шрифты

## 🛠️ КАКИЕ файлы нужно создать ПРЯМО СЕЙЧАС

### 1. assets/js/keyboard.js ⚠️ КРИТИЧНО

// Должен содержать:

- initKeyboard() - инициализация

- highlightKey() - подсветка клавиши

- pressKey() / releaseKey() - обработка нажатий

- clearKeyHighlights() - сброс подсветки

- animateCorrectKey() - анимация правильного нажатия

### 2. assets/js/stats.js ⚠️ КРИТИЧНО

// Должен содержать:

- initStats() - инициализация статистики

- updateStats() - обновление в реальном времени

- showFinalStats() - показ результата

- calculateRating() - расчет звездного рейтинга

- saveBestStats() - сохранение лучших результатов

### 3. data/quotes.json 📚 ВАЖНО

[

{

"text": "«Цитата...»",

"author": "Автор (годы жизни), описание"

}

]

### 4. data/texts/ru.json 📝 ВАЖНО

{

"beginner": ["текст 1", "текст 2"],

"easy": ["текст 1", "текст 2"],

"medium": ["текст 1", "текст 2"]

}

## 📊 ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ

| Компонент | Готовность | Статус |
| --- | --- | --- |
| 🏗️ HTML структура | 100% | ✅ Готово |
| 🎨 CSS стили | 100% | ✅ Готово |
| ⚙️ Основная логика | 85% | 🟡 Почти готово |
| ⌨️ Клавиатура | 0% | ❌ Нужен файл |
| 📊 Статистика | 0% | ❌ Нужен файл |
| 📁 Данные | 20% | ❌ Нужны JSON |
| 📚 Документация | 80% | 🟡 Есть ТЗ |
| 🧪 Тестирование | 0% | ❌ Не начато |

### 🎯 ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ MVP: 60%

## 🚀 ПЛАН действий на ближайшие дни

### День 1-2: Критические файлы

- Создать assets/js/keyboard.js

- Создать assets/js/stats.js

- Протестировать интеграцию

### День 3: Данные

- Создать data/quotes.json

- Создать data/texts/ru.json

- Проверить загрузку данных

### День 4: Финализация

- Создать README.md

- Добавить favicon

- Полное тестирование

- Исправление багов

### День 5: Деплой

- Выгрузка на хостинг

- Проверка на production

- Документирование

## ❓ Что делать ДАЛЬШЕ?

Выбери один из вариантов:

A) 🔥 Создать критические JS файлы (keyboard.js + stats.js) B) 📁 Создать файлы данных (quotes.json + texts/ru.json)
C) 🧪 Протестировать текущий код и найти баги D) 📖 Написать README с инструкцией по запуску

Рекомендую начать с варианта A - без этих файлов приложение не заработает!