# 📝 GitHub Issues Templates

## Typing Trainer SaaS - Готовые шаблоны задач

Версия: 1.0
Дата: 09 октября 2025

## 📋 Как использовать

- Скопируй шаблон из этого документа

- Создай новый Issue в GitHub

- Вставь шаблон и заполни детали

- Добавь labels: Priority, Type, Sprint

- Assign себе или члену команды

## 🏷️ Labels System

### Priority

P0: Critical   🔴 (блокирует всё)

P1: High       🟠 (важно для спринта)

P2: Medium     🟡 (желательно в спринте)

P3: Low        🟢 (можно отложить)

### Type

feature     - Новая функция

bug         - Исправление бага

refactor    - Рефакторинг кода

docs        - Документация

test        - Тесты

devops      - CI/CD, deploy

design      - UI/UX дизайн

### Sprint

sprint-1    - Недели 1-2

sprint-2    - Недели 3-4

...

sprint-6    - Недели 11-12

### Status

todo        - Не начата

in-progress - В работе

review      - На ревью

blocked     - Заблокирована

done        - Завершена

## 📝 Шаблон #1: Feature Task

## 📋 Описание

[Краткое описание функции]

## 🎯 Цель

[Какую проблему решаем? Какую ценность даём пользователю?]

## ✅ Acceptance Criteria

- [ ] Критерий 1

- [ ] Критерий 2

- [ ] Критерий 3

- [ ] Тестирование на 3+ браузерах

- [ ] Работает на мобильных

## 📐 Технические детали

**Файлы для изменения:**

- `path/to/file1.js`

- `path/to/file2.css`

**Зависимости:**

- Depends on #[номер issue]

- Blocks #[номер issue]

**API/Структуры:**

```javascript

// Пример кода/структуры

## 🧪 Тестирование

Тест-кейсы:

- [Описание теста 1]

- [Описание теста 2]

Браузеры для проверки:

- [ ] Chrome

- [ ] Firefox

- [ ] Safari

Устройства:

- [ ] Desktop (1920x1080)

- [ ] Tablet (768x1024)

- [ ] Mobile (375x667)

## 📚 Ресурсы

- [Ссылка на дизайн]

- [Ссылка на документацию]

- [Ссылка на похожий код]

## ⏱️ Оценка

Estimate: [X] hours

Breakdown:

- Implementation: [Y] hours

- Testing: [Z] hours

- Documentation: [W] hours

Labels: feature, P1: High, sprint-1
Assignee: @username
Milestone: Sprint 1

---

## 📝 Шаблон #2: Bug Report

```markdown

## 🐛 Описание бага

[Что именно не работает?]

## 📍 Шаги воспроизведения

1. Открыть [страница]

2. Кликнуть [элемент]

3. Ввести [данные]

4. Наблюдать ошибку

## ❌ Ожидаемое поведение

[Что должно было произойти]

## ✅ Фактическое поведение

[Что произошло на самом деле]

## 🖥️ Окружение

**Browser:** Chrome 118

**OS:** Windows 11

**Screen:** 1920x1080

**Device:** Desktop

## 📸 Скриншоты/Видео

[Вставить скриншот или GIF]

## 🔍 Console Errors

[Вставить ошибки из консоли браузера]

## 💡 Возможная причина

[Если есть предположение о причине]

## ⚠️ Severity

- [ ] Critical (блокирует работу)

- [ ] High (важный функционал не работает)

- [ ] Medium (неудобство)

- [ ] Low (косметический)

---

**Labels:** `bug`, `P0: Critical`

**Assignee:** @username

**Milestone:** Sprint X

## 📝 Шаблон #3: Refactoring Task

## ♻️ Цель рефакторинга

[Почему нужен рефакторинг? Что улучшим?]

## 📂 Scope

**Файлы для изменения:**

- `file1.js`

- `file2.js`

**Затрагиваемые компоненты:**

- Компонент A

- Компонент B

## 🎯 Задачи

- [ ] Extract функцию X в utility

- [ ] Rename переменные для clarity

- [ ] Remove duplicate code

- [ ] Update comments

- [ ] Add JSDoc

## ⚠️ Risks

**Potential breaking changes:**

- [Что может сломаться]

**Mitigation:**

- [Как будем проверять]

## ✅ Success Criteria

- [ ] Код более читабелен

- [ ] Нет дублирования

- [ ] Все тесты проходят

- [ ] Performance не ухудшился

---

**Labels:** `refactor`, `P2: Medium`, `tech-debt`

**Assignee:** @username

**Milestone:** Sprint X

## 📝 Примеры реальных Issues

### Example #1: Sprint 1, Task #4

# #4 Виртуальная клавиатура - HTML/CSS

## 📋 Описание

Создать HTML разметку и CSS стили для виртуальной клавиатуры QWERTY раскладки с цветовой маркировкой по пальцам.

## 🎯 Цель

Дать пользователю визуальную подсказку о том, каким пальцем нажимать каждую клавишу. Клавиатура должна быть красивой, интуитивной и адаптивной.

## ✅ Acceptance Criteria

- [ ] Все клавиши QWERTY раскладки отображаются

- [ ] Клавиши окрашены по цветам пальцев (6 цветов)

- [ ] Responsive layout (работает от 320px до 1920px)

- [ ] Hover эффект на клавишах

- [ ] Корректное позиционирование (CSS Grid)

- [ ] Специальные клавиши (Space, Shift, Enter) корректного размера

## 📐 Технические детали

**Файлы для создания:**

- `assets/css/keyboard.css`

- HTML разметка в `index.html` (секция `.keyboard`)

**Цвета пальцев (из design doc):**

```css

--pinky: #ff7675;      /* Мизинец */

--ring: #fdcb6e;       /* Безымянный */

--middle: #00b894;     /* Средний */

--index-left: #74b9ff; /* Указательный левый */

--index-right: #0984e3;/* Указательный правый */

--thumb: #a29bfe;      /* Большой палец */

Структура клавиш:

<div class="keyboard">

<div class="keyboard-row keyboard-row-1">

<button class="key" data-key="`" data-finger="pinky-left">

<span class="key-main">`</span>

<span class="key-shift">~</span>

</button>

<!-- ... -->

</div>

<!-- ... остальные ряды -->

</div>

CSS Grid layout:

.keyboard {

display: grid;

gap: 4px;

padding: 20px;

background: var(--surface);

border-radius: 12px;

}

.keyboard-row {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(40px, 1fr));

gap: 4px;

}

## 🧪 Тестирование

Визуальная проверка:

- Открыть index.html в браузере

- Проверить, что все клавиши видны

- Проверить цвета (должны соответствовать пальцам)

- Hover эффект работает

- Resize окна - клавиатура адаптируется

Браузеры:

- [ ] Chrome 118+

- [ ] Firefox 119+

- [ ] Safari 17+

Устройства:

- [ ] Desktop 1920x1080

- [ ] Laptop 1366x768

- [ ] Tablet 768x1024

- [ ] Mobile 375x667

## 📚 Ресурсы

- Figma дизайн

- CSS Grid Guide

- Цветовая схема

## ⏱️ Оценка

Estimate: 16 hours

Breakdown:

- HTML разметка: 4h

- CSS базовые стили: 4h

- Responsive адаптация: 4h

- Полировка (hover, animations): 2h

- Тестирование: 2h

Labels: feature, P0: Critical, sprint-1, design
Assignee: @username
Milestone: Sprint 1
Dependencies: #3 (CSS система)

---

### Example #2: Sprint 2, Task #7

```markdown

# #7 Keyboard Controller - обработка нажатий

## 📋 Описание

Реализовать класс `KeyboardController`, который обрабатывает нажатия клавиш на физической клавиатуре и синхронизирует их с виртуальной клавиатурой на экране.

## 🎯 Цель

Создать связь между физической и виртуальной клавиатурами: когда пользователь нажимает клавишу, она подсвечивается на экране. Это даёт визуальный feedback и помогает обучению.

## ✅ Acceptance Criteria

- [ ] При нажатии клавиши - она подсвечивается на виртуальной клавиатуре

- [ ] При отпускании - подсветка убирается

- [ ] Работает для всех буквенных клавиш (A-Z)

- [ ] Работает для цифр (0-9)

- [ ] Работает для специальных клавиш (Space, Enter, Shift)

- [ ] Корректная обработка Shift (показывает shifted символ)

- [ ] Корректная обработка Caps Lock

- [ ] FPS не падает ниже 55 (проверить в DevTools)

- [ ] Нет memory leaks (проверить при 100+ нажатий)

## 📐 Технические детали

**Файл для создания:**

- `assets/js/keyboard-controller.js`

**Класс структура:**

```javascript

class KeyboardController {

constructor(keyboardElement) {

this.keyboard = keyboardElement;

this.activeKeys = new Set();

this.shiftPressed = false;

this.capsLockOn = false;

this.init();

}

init() {

// Attach event listeners

document.addEventListener('keydown', this.handleKeyDown.bind(this));

document.addEventListener('keyup', this.handleKeyUp.bind(this));

}

handleKeyDown(e) {

// Prevent default for typing keys

if (this.isTypingKey(e.key)) {

e.preventDefault();

}

// Highlight key on virtual keyboard

this.highlightKey(e.code);

// Track active keys

this.activeKeys.add(e.code);

// Update shift/caps state

if (e.key === 'Shift') this.shiftPressed = true;

if (e.key === 'CapsLock') this.capsLockOn = !this.capsLockOn;

}

handleKeyUp(e) {

// Remove highlight

this.unhighlightKey(e.code);

// Remove from active keys

this.activeKeys.delete(e.code);

// Update shift state

if (e.key === 'Shift') this.shiftPressed = false;

}

highlightKey(keyCode) {

const keyElement = this.keyboard.querySelector(`[data-code="${keyCode}"]`);

if (keyElement) {

keyElement.classList.add('key-active');

}

}

unhighlightKey(keyCode) {

const keyElement = this.keyboard.querySelector(`[data-code="${keyCode}"]`);

if (keyElement) {

keyElement.classList.remove('key-active');

}

}

isTypingKey(key) {

// Check if key should be prevented

return key.length === 1 || key === 'Backspace' || key === 'Enter';

}

destroy() {

// Cleanup event listeners

document.removeEventListener('keydown', this.handleKeyDown);

document.removeEventListener('keyup', this.handleKeyUp);

}

}

export default KeyboardController;

CSS для подсветки:

.key-active {

transform: scale(0.95);

box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);

background: var(--key-pressed-bg);

}

Usage:

// В main.js

import KeyboardController from './keyboard-controller.js';

const keyboardElement = document.querySelector('.keyboard');

const controller = new KeyboardController(keyboardElement);

## 🧪 Тестирование

Функциональные тесты:

- Basic highlighting:

  - Нажать 'A' → клавиша 'A' подсвечена

  - Отпустить 'A' → подсветка ушла

- Shift behavior:

  - Зажать Shift → клавиша Shift подсвечена

  - Нажать 'A' → показывает 'A' (большую букву)

  - Отпустить Shift → возврат к нижнему регистру

- Multiple keys:

  - Зажать 'A' и 'S' одновременно → обе подсвечены

  - Отпустить 'A' → только 'S' подсвечена

- Caps Lock:

  - Нажать Caps Lock → состояние переключено

  - Нажать 'A' → показывает большую 'A' без Shift

- Special keys:

  - Space, Enter, Tab, Backspace работают

Performance tests:

- Открыть DevTools → Performance tab

- Записать сессию с быстрой печатью (20+ клавиш/сек)

- FPS должен быть >55

- Memory не должна расти (нет leaks)

Browsers:

- [ ] Chrome

- [ ] Firefox

- [ ] Safari

- [ ] Edge

## 📚 Ресурсы

- KeyboardEvent API

- Key codes reference

- Performance optimization

## ⏱️ Оценка

Estimate: 16 hours

Breakdown:

- Класс KeyboardController: 6h

- Event handling logic: 4h

- Shift/Caps Lock logic: 3h

- Performance optimization: 2h

- Testing: 1h

## 🔗 Зависимости

Depends on:

- #4 Виртуальная клавиатура HTML/CSS

- #6 Keyboard Layouts System

Blocks:

- #8 Finger Highlighting

- #11 Text Editor Component

Labels: feature, P0: Critical, sprint-2
Assignee: @username
Milestone: Sprint 2

---

## 📊 Issue Board Setup

### GitHub Projects Configuration

**Columns:**

1. **📋 Backlog** - Все задачи

2. **📌 Todo** - Запланированы на спринт

3. **🚧 In Progress** - В работе (limit: 3)

4. **👀 Review** - На ревью

5. **✅ Done** - Завершено

**Automation:**

- Issue created → Backlog

- Assigned → Todo

- PR created → Review

- PR merged → Done

**Views:**

1. **By Sprint** - Group by milestone

2. **By Priority** - Group by P0/P1/P2/P3

3. **By Assignee** - Group by person

---

## 📝 Daily Workflow

### Morning (планирование)

1. Проверь **In Progress** (что осталось)

2. Выбери **1-2 задачи** из Todo

3. Move в **In Progress**

4. Оцени, сколько часов займёт

### During Day (работа)

1. Работай над задачей

2. Коммить часто (atomic commits)

3. Если заблокирован - добавь comment

4. Если нужна помощь - упомяни @teammate

### Evening (закрытие дня)

1. Update issue progress (checklist)

2. Commit & push code

3. Если готово - move в **Review**

4. Plan завтрашний день

---

## ✅ Checklist перед Close Issue

### Before closing:

- [ ] Все acceptance criteria выполнены

- [ ] Код committed & pushed

- [ ] Тестирование пройдено

- [ ] Документация обновлена

- [ ] Нет regression bugs

- [ ] Screenshots добавлены (если UI)

- [ ] Reviewers approved (если нужно)

### After closing:

- [ ] Update related issues

- [ ] Update project board

- [ ] Notify team (if relevant)

---

**Статус:** ✅ Готово к использованию

**Следующий шаг:** Создать Sprint 1 issues в GitHub

**Дата:** 09 октября 2025